Reunião – Iteração 1

1. Pontos Positivos
   1. A iteração foi bem planejada em relação à alocação de Itens de PB
2. Melhorias
   1. Dividir melhor os itens de PB em atividades
   2. Comunicação
3. Pontos negativos
   1. Atraso no início da iteração
   2. Atraso na conclusão de tarefas – Falta de conhecimento técnico
   3. Mau organização no IceScrum
   4. Mau manipulação do git
   5. Atividades não iniciadas
   6. Atividades iniciadas e não concluídas
4. Ações
   1. Iniciar a iteração na hora
   2. Refazer o IceScrum
   3. Antecedência no planejamento da iteração
   4. Ser mais fiel ao Daily Scrum
   5. Estudar mais
      1. Git e Github
      2. JSF
      3. Ferramentas de testes
      4. Spring security
   6. Pedir ajuda antecipadamente