Reunião – Iteração 1

1. Pontos Positivos
   1. Boa manipulação no git
2. Melhorias
   1. Comunicação
3. Pontos negativos
   1. Atraso na conclusão de tarefas – Falta de conhecimento técnico
   2. Dificuldade persistente na manipulação das tecnologias
   3. Ausência de pedido de ajuda
4. Ações
   1. Ser mais fiel ao Daily Scrum
   2. Estudar mais
      1. JSF
      2. Ferramentas de testes
      3. Spring security
   3. Pedir ajuda antecipadamente